## Slide 1
Proyecto Manhattan

## Slide 2
Justificación
Motivación

## Slide 3
Recursos
Compras
Motor
Línea de frenos
Tuercas de dirección
Clutch
Amortiguadores
Baleros
$7,597.20
Donaciones
Cadena
Disco de freno
Llantas delanteras y traseras
Estructura del go kart

## Slide 4
Aprovisionamiento
Mantenimiento al chasis
Pintura
Inventario de material y equipo
Suspensión y dirección
Colocar frenos
Flecha
Montar el motor
Colocar llantas
Colocar acelerador
Colocar asiento y cinturón
Pruebas de calidad
Planeación de actividades criticas
2 semanas
2 semanas
1 semana
1 semanas
1 semana
1 semanas
1 semana
2 semanas
1 semana
1 semana
1 semana
2 semanas

## Slide 5
Proceso de Producción
1.-Mantenimiento al chasis.
2.- Pintura.
3.- Control de inventario
Anexo 1: Requerimientos materiales

## Slide 6
4.- Suspensión y dirección
5.- Flecha, motor y frenos

## Slide 7
6.- Asiento, pedales y llantas.
7.- Cinturón, ajustes del motor y pruebas.

## Slide 8
Planeación de Requerimientos
de Materiales
Necesidades Reales de Materiales: Los costos de producción se tuvieron que ajustar por modificaciones del diseño.
Fechas: Se cumplió en tiempo y forma.
Cantidades: Se trabajo bajo pedido, sin stock de seguridad.

## Slide 9
BOM
IRF
MRP
Cantidades estandarizadas para el diseño.
Componentes del go kart.
Inventario disponible.
Tiempo de espera.
Demandas independientes de cada componente del go kart.

## Slide 10
Herramientas de
ingeniería aplicadas
Diagrama de gantt (anexo 2)
Método de ruta critica
(Tabla 5/pag. 32)
Bill of materials (anexo 1)
Pueden ver la referencia en el encuadernado, son las siguientes: